RB.I.271.12.2013                                                                                        Rojewo 02.07.2013 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.12.2013. Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiszyn"

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Proszę o podanie frakcji kruszyw jakich należy użyć przy wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.

Odpowiedź 1

Sugerujemy zastosowanie frakcji w zakresie 5-8mmi 8-12mm zgodnie z WT-1 2010 oraz normą PN-65/5-96033

Pytanie 2

Czy Zamawiający zezwoli na stosowanie wytycznych dot. kruszyw do podbudów WT 4 z 2010r. oraz aktualnej normy na emulsję PN-EN 13808:2010 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych?

Odpowiedź 2

Tak

Pytanie 3

Zgodnie z projektem należy na ok. 16 mb wykonać poszerzenie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 25 cm. Przedmiar zawiera ilości dotyczące wykonania warstwy z kruszywa gr. 25 cm na jezdni, zjazdach, poboczach, i skrzyżowaniach. Proszę o podanie ilości kruszywa do wykonania poszerzeń i uwzględnienie jej w przedmiarze.

Odpowiedź 3

Zgodnie z przedmiarem i wykazami

Pytanie 4

Zgodnie z planem sytuacyjnym należy wyciąć i wykarczować 36 drzew, zaś zgodnie z przedmiarem łącznie 34 drzewa. Proszę o zwiększenie ilości drzew do usunięcia na 36 szt.

Odpowiedź 4

Zgodnie z inwentaryzacją drzewostanu

Pytanie 5

Proszę o weryfikację oznakowania w przedmiarze. Zgodnie z planem oznakowania należy:

- ustawić dwie sztuki znaku F-6 na nowym słupku

- ustawić dwa komplety znaków B-5 i D-46 na nowych na nowym słupku

- wymienić dwa znaki D-15

- do znaku A-7 dołożyć znak D-47

Proszę również o informację jakiej generacji i wielkości mają być wyżej wymienione znaki i czy przy wymianie znaków D-15 należy również wymienić słupki.

Odpowiedź 5

Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Rojewo

Rafał Żurowski